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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN HÀ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /TB-UBND
	Sơn Hà, ngày       tháng 9 năm 2026


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thu thập hồ sơ pháp lý ở thôn (đợt 1) để thực hiện công tác: 

Đo đạc, Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính; Đăng ký đất đai; Lập hồ sơ địa chính; Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Sơn Hà

Căn cứ Thông báo số 179/TB-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Sơn Hà về Kết luận của đồng chí Bùi Văn Ba, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã tại cuộc họp triển khai công tác đo đạc; lập, chỉnh lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã Sơn Hà;

Căn cứ Kế hoạch thi công số 252/KH-ĐĐĐC và Kế hoạch thi công chi tiết số 253/KH-ĐĐĐC ngày 16/9/2026 của Công ty TNHH Kỹ thuật Đo đạc Địa chính Quảng Ngãi (đơn vị thi công) về việc triển khai xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và đo đạc chi tiết trên địa bàn xã Sơn Hà;

UBND xã Sơn Hà thông báo tổ chức thu thập hồ sơ pháp lý tại 07 thôn (đợt 1), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm
	TT
	Tên thôn
	Địa điểm dự kiến
	Thời gian thực hiện
	Cán bộ phụ trách 

(Đơn vị thi công)

	1
	Làng Dầu
	NVH thôn Làng Dầu
	02 ngày (ngày 02/10 và ngày 03/10/2026)
	Võ Thị Nuôi

0987.665.731

	2
	Di Lang
	NVH thôn 
Di Lang
	02 ngày (ngày 05/10 và ngày 06/10/2026)
	Võ Thị Nuôi

0987.665.731

	3
	Nước Bao
	NVH thôn Nước Bao
	02 ngày (ngày 05/10 và ngày 06/10/2026)
	Nguyễn Tri Minh

0974.622.444

	4
	Bờ Reo
	NVH thôn 
Bờ Reo
	02 ngày (ngày 07/10 và ngày 08/10/2026)
	Nguyễn Thị Hồng Phượng

0961.527.289

	5
	Nước Tang
	NVH thôn Nước Tang
	02 ngày (ngày 07/10 và ngày 08/10/2026)
	Nguyễn Tri Minh

0974.622.444

	6
	Hàng Gòn
	NVH thôn Hàng Gòn
	02 ngày (ngày 09/10 và ngày 10/10/2026)
	Võ Thị Nuôi

0987.665.731

	7
	Tà Pa
	NVH thôn 
Tà Pa
	02 ngày (ngày 09/10 và ngày 10/10/2026)
	Nguyễn Thị Hồng Phượng

0961.527.289


(Địa điểm cụ thể do Ban cán sự thôn lựa chọn, bố trí để người dân đi lại thuận lợi, mỗi thôn có thể bố trí mỗi ngày một địa điểm khác nhau và phải báo cáo về Phòng Kinh tế xã Sơn Hà để tổng hợp, điều phối lịch kịp thời)
2. Thành phần tham gia
- Trưởng thôn, Bí thư chi bộ hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn.

- Đại diện các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn thôn.

- Đại diện đơn vị thi công (Công ty TNHH Kỹ thuật Đo đạc Địa chính Quảng Ngãi): cán bộ phụ trách địa bàn theo phân công tại Mục 1 chuẩn bị trang thiết bị, máy móc để thực hiện thu thập hồ sơ).

3. Nội dung chính
Các chủ sử dụng đất cung cấp bản sao (không cần công chứng, chứng thực) các loại giấy tờ, cụ thể:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đây, trường hợp đang thế chấp tại Ngân hàng thì cung cấp bản sao Hợp đồng thế chấp;

- Các loại giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, công trình, tài sản trên đất (nếu có);

- Các loại giấy tờ về phân chia di sản thừa kế, mua bán, chuyển nhượng, tặng cho,.... (nếu có);

- Căn cước công dân của các thành viên cùng chung quyền sử dụng đất, các thành viên của hộ gia đình tại thời điểm cấp GCNQSDĐ trước đây.

* Trường hợp không có sẵn bản sao, các chủ sử dụng đất cung cấp bản gốc của các giấy tờ nêu trên để cán bộ đo đạc quét, chụp và lưu thông tin. Cán bộ đo đạc chỉ thực hiện scan, chụp trực tiếp và trả lại ngay, không thu giữ các loại giấy tờ bản gốc của chủ sử dụng đất.

4. Tổ chức thực hiện
- Giao Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với Tổ công tác ở thôn thông báo rộng rãi đến toàn thể Nhân dân và các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thôn biết thời gian, địa điểm để đến cung cấp hồ sơ pháp lý đầy đủ.

- Phòng Kinh tế xã cử công chức theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện.

- Đơn vị thi công (Công ty TNHH Kỹ thuật Đo đạc Địa chính Quảng Ngãi) chuẩn bị nhân sự, máy móc, thiết bị đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ.

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã phối hợp thông tin trên hệ thống đài truyền thanh, loa lưu động để Nhân dân và các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thôn nắm và tham gia phối hợp.

Nay thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết, chủ động triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
	KT. CHỦ TỊCH

	- CT, các PCT UBND xã;

- Ban Chỉ đạo xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã;
- Công an xã;
- Công ty TNHH KTĐĐĐC Quảng Ngãi;
- Ban cán sự 07 thôn: Làng Dầu, Di Lang, Hàng Gòn, Nước Bao, Nước Tang, Bờ Reo, Tà Pa;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, KTThuanPV.
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	Bùi Văn Ba


